U M O W A Nr RI.7013.16.2.2013

na: ,,Budowę ciągu pieszego w Alfredówce w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1 116 R Alfredówka – Ciosy - Wydrza na odcinku od przystanku autobusowego w kierunku cmentarza” – od km 0+048,45 do km 0+560.

zawarta w dniu                      pomiędzy  Gminą Nowa Dęba reprezentowaną  przez:

zwaną dalej Zamawiającym,

a  reprezentowanym przez:                        Właściciela

zwanym dalej Wykonawcą, o  następującej treści :

§ 1

Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego 
w dniu ………………..

§ 2

- Gmina zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania:

,,Budowę ciągu pieszego w Alfredówce w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1 116 R Alfredówka – Ciosy - Wydrza na odcinku od przystanku autobusowego w kierunku cmentarza” – etap od km 0+048,45 do km 0+560” z następującym zakresem robót:

- Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

- Roboty ziemne,

- Podbudowy i nawierzchnie,

- Elementy chodnika i placu postojowego,

- Odwodnienie,

- Roboty wykończeniowe,

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- Wykonawca zadania przed przystąpieniem do jego realizacji opracuje wraz z uzgodnieniami projekty organizacji ruchu na drogach powiatowych i przedstawi go Zamawiającemu

- Wymagany okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

- Dokumentem podstawowym przy realizacji robót jest projekt budowlano – wykonawczy. Przedmiary są elementem uzupełniającym, który będzie brany pod uwagę jedynie w przypadku braku elementów robót w projekcie.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi integralną cześć umowy.

§ 3

- Wykonawca za zrealizowane roboty budowlane otrzyma wynagrodzenie w wysokości zł brutto (słownie złotych: )

płatne na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze.

- Należność regulowana będzie przez Gminę przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

- W przypadku nie uregulowania należności w terminie określonym w ust. 2 Wykonawcy przysługują odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich na skutek nienależytego wykonania prac będących przedmiotem umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zaistniałą szkodę łącznie ze skutkami finansowymi.

- Dopuszcza się składanie faktur częściowych.

- Złożenie faktury częściowej musi być wcześniej ustalone z Zamawiającym.

- Wykonawca wraz z fakturą końcową przekaże Zamawiającemu kosztorysy powykonawcze zrealizowanego zadnia.

§ 4

    - Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii elektrycznej dla potrzeb realizacji robót.

    - Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń tymczasowych na terenie budowy.

    - W trakcie realizacji robót wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował i usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci, a także niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

    - Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany będzie do uporządkowania terenu budowy 
i   przekazania go Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót.

§ 5

1.   Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2.   Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

a) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

za zwłokę w wykonaniu określonych w umowie przedmiotów odbioru oraz za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad w wysokości 800 zł za każdy dzień zwłoki.

b) Zamawiający lub Wykonawca zapłaci karę umowną:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, 
w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego.

§ 6

# Termin realizacji zadania – 30 września 2013 roku w tym przekazanie mapy inwentaryzacji powykonawczej wraz z informacją o zainwentaryzowaniu powstałych obiektów budowlanych oraz przyjęciu dokumentów powstałych w wyniku inwestycji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z podaniem jego numeru pod którym został zaewidencjonowany.

§ 7

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie tj.                  w formie ………...

- Część zabezpieczenia w wysokości 70 % podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Pozostałą część zabezpieczenia tj. 30 % Zamawiający zatrzyma jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości. Zostanie ona zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi lub gwarancji.

§ 8

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane, oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 10

Spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Gminy.

§ 11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:	ZAMAWIAJĄCY: